『Devil's Diner ～魔界の荒野とガンブレード～』のゲーム開発を実際に進行するための、よりプログラム・システム寄りの**「システム詳細設計書」と、タスクレベルまで落とし込んだ「実装予定書（WBS）」**を作成しました。

今回は、インディーゲーム開発で主流なゲームエンジン（UnityやUnreal Engine）での実装を想定した構造になっています。

# 1. システム詳細設計書 (System Design Document)

## 1.1 全体アーキテクチャ・シーン構成

ゲームは大きく3つのシーン（Scene）で構成し、各シーン間でセーブデータを保持する「GameManager」が進行を管理します。

- BootScene (初期化・タイトル): セーブデータのロード、マスターデータの読み込み、タイトル画面。

- ActionScene (昼・狩猟): 箱庭マップ、プレイヤーパーティクル、敵AI（NavMesh等を利用）、コリジョン、15分のタイマー管理。

- ManagementScene (夕方・夜・朝): 移動酒場内部。UIベースの調理ミニゲーム、ハウジングシステム、NPC（客）の来店・飲食アニメーション管理。

## 1.2 主要クラス・モジュール構成案

### ① コアシステム (Core System)

- GameManager (Singleton): ゲームの進行状態（現在の日数、フェーズ、所持金、店舗レベル）を管理。

- InventoryManager: プレイヤーが所持している素材、武器、家具のデータを管理。

### ② 狩猟アクション (Action System)

- PlayerController: プレイヤーの移動、回避、攻撃モーションのアニメーション遷移（State Machine）を制御。

- JustInputAction (最重要モジュール):

  - 武器の当たり判定（Collider）が敵に触れた瞬間、Time.timeScale を一瞬ゼロに近づけ（ヒットストップ）、特定フレーム数（例: 10〜15F）の入力受付時間を開始。

  - 期間内にトリガー入力があれば「大成功」フラグを返し、追加エフェクトとダメージ倍率（例: 2.5倍）を適用。

- EnemyAI: 敵の挙動。巡回、索敵（視界判定）、追従、攻撃パターンのステート管理。中ボスは専用のギミックステートを持つ。

### ③ 経営・調理 (Management System)

- CookingMinigame: 夕方の調理システム。移動するカーソルをタイミング良く止めるロジック。素材のレアリティによってカーソルの速度が変化。

- CustomerSpawner & CustomerAI: 夜パートの客管理。居心地度に基づいて来店確率を計算し、ドアから客をスポーン。空き席の検索、着席、食事（ランダムで待機時間設定）、支払いのシーケンスを実行。

## 1.3 データ構造設計 (Data Structure)

データはスクリプタブルオブジェクト（ScriptableObject）またはJSON等のマスターデータで管理します。

- MaterialData (素材データ):

  - id: MAT_001

  - name: 悪徳保安官の極厚肉

  - dropRate: 0.05 (ジャスト入力時 0.15)

  - basePrice: 500G

- WeaponData (武器データ):

  - id: WEP_002

  - name: ヘビーシリンダー・ブレード

  - attackPower: 120

  - justInputFrameBonus: +2F (ジャスト入力の受付を2フレーム緩和)

# 2. 実装予定書（WBS：Work Breakdown Structure）

小規模チーム（プランナー1、プログラマー1〜2、デザイナー1〜2）で、**約10〜12ヶ月でマスターアップ（リリース）**を目指す場合の実装スケジュール表です。

## フェーズ1：コア体験の検証（プロトタイプ） / 月目：1〜2ヶ月

目的：「ジャスト入力」の気持ちよさと、昼夜ループの成立を確認する。

- [開発基盤] プロジェクト設定、バージョン管理（GitHub等）の構築。

- [アクション] プレイヤーの基本移動、カメラ制御の実装。

- [アクション] 攻撃モーションと当たり判定の実装。

- [アクション] 「ヒットストップ＆ジャスト入力」のロジック実装（最優先タスク）。

- [アクション] テスト用エネミー（棒立ち・単調な攻撃）の実装。

- [経営] 夕方パートのUI（簡易版）と、調理ミニゲーム（目押しバー）の仮実装。

- [経営] 夜パートのカメラ（一人称固定）と、客が席に座って消えるだけのモックアップ実装。

- [システム] 昼→夕→夜→リザルトのシーン遷移とデータ受け渡し処理。

## フェーズ2：アルファ版（バーティカルスライス） / 月目：3〜5ヶ月

目的：マップ1を最後まで遊べる状態にし、ゲームの面白さを証明する。

- [デザイン] 主人公（デビルトリガー含む）、矢田の3Dモデルとアニメーションの組み込み。

- [レベルデザイン] マップ1「砂塵のスラム街」の地形（グレーボックスから本モデルへ）、コライダーの設定。

- [アクション] 雑魚敵（サボテン魔人等）と中ボス（牛頭の保安官）のAI実装、攻撃パターン構築。NavMeshによる経路探索実装。

- [アクション] ドロップアイテムの拾取システム。

- [経営] ハウジングシステム（家具の配置、セーブロード）の実装。

- [経営] 客の食事アニメーション、大成功時の特殊リアクションの実装。

- [UI/UX] リザルト画面の段階的なUI演出（チャリン！バンッ！のエフェクト）実装。

## フェーズ3：量産・ベータ版 / 月目：6〜9ヶ月

目的：全コンテンツのデータ入力とゲーム全体の通しプレイを可能にする。

- [レベルデザイン] マップ2（毒沼）、マップ3（火山）、マップ4（カジノ）の構築。

- [アクション] 全ボスキャラクターのモデリング、モーション、AIの実装。

- [データ] 武器、素材、レシピ、家具のマスターデータを全量作成し、組み込む。

- [システム] スキルツリー（プレイヤー強化）の実装とUI構築。

- [システム] 店舗拡張機能（ボロ酒場→中規模店など）と、それに伴うマップ解放フラグの実装。

- [サウンド] 本番用BGM、SE（銃撃音、環境音、UI音）の組み込み。

## フェーズ4：ポリッシュ（磨き上げ）＆ デバッグ / 月目：10〜12ヶ月

目的：製品としてのクオリティ担保、バランス調整。

- [バランス] ジャスト入力の受付フレームの最終調整。

- [バランス] 経済バランス（肉の売値、武器の価格、店舗拡張費）のテストプレイと調整。

- [バランス] 敵のHP・攻撃力・配置数の調整。

- [最適化] グラフィックの軽量化、ロード時間の短縮（特にコンソール機向け）。

- [デバッグ] 通しプレイによるバグ出し、進行不能バグの修正。

- [リリース] ストア（Steam等）ページの作成、トレイラーの撮影、マスターアップ。

### 次のアクションへの提案

この「システム詳細設計」と「実装予定」があれば、プログラマーはすぐに基本フレームワークの構築に入ることができます。

開発を始めるにあたって、次に行うべき具体的な作業としては以下のいずれかが考えられますが、どう進めましょうか？

- レベルデザインのブロックアウト（グレーボックス）設計:
マップ1「砂塵のスラム街」の起伏や敵の配置ポイントを、簡易的な図面（またはUnity等の画面）でどう組むか考える。

- パラメータのモックアップ作成:
「スライム肉は10G」「保安官肉は500G」「次の武器は3000G」といった、スプレッドシート上での仮の経済バランス表を作ってみる。

- UIのワイヤーフレーム（画面レイアウト）検討:
夕方の「メニュー決定＆調理画面」や、深夜の「リザルト画面」にどの情報をどう配置するかを図解してみる。